Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

- Bước 2: Kiểm tra Increment

  - PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ) (Do đạt đủ 5 điều kiện DoD).

  - PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt:

    - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Vi phạm điều kiện (1) của DoD — còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất (xóa lịch sử, lọc theo loại).

    - PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Vi phạm điều kiện (2) và (3) của DoD — chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính (chưa kiểm thử trên điện thoại).

- Bước 3: Chọn User Journey và người demo

  - User Journey: Nhập số điện thoại/đường link đáng ngờ ➔ Xem kết quả cảnh báo kèm lý do ➔ Nhấn nút gửi báo cáo vi phạm.

  - Người demo: Developers (Thu An / Gia Bình / Mai Lan) đại diện nhóm thực hiện (hoặc cử 1 Developer đại diện trình diễn). (Lưu ý: Không để Product Owner hay Scrum Master demo).

- Bước 5: Chuẩn bị trao đổi

  - 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders:

    - "Khi xem cảnh báo và lý do kèm theo, cô/anh/chị thấy giao diện có dễ hiểu và đủ thông tin để quyết định dừng chuyển tiền không?"

    - "Quy trình gửi báo cáo số/link đáng ngờ có thao tác nào gây khó khăn hoặc nhầm lẫn cho cô/anh/chị không?"

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: 1. Trình diễn sản phẩm là việc của Developers (không phải PO). 2. Chỉ demo các PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03). Không trình diễn PBI chưa Done (PBI-04, PBI-05); PO giải thích rõ PBI-05 chưa Done vì chưa đạt DoD. Sửa: PO công bố PBI nào Done/chưa Done; Developer trình diễn User Journey trên PBI-01, PBI-02, PBI-03. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Đây là tinh thần của Daily Scrum/báo cáo công việc cá nhân, không phải mục đích của Sprint Review (Sprint Review tập trung vào phản hồi về phần mềm/sản phẩm chạy được). Sửa: Dành thời gian này cho Stakeholders dùng thử/trải nghiệm Increment thực tế và Scrum Team cùng Stakeholders thảo luận, thu thập đóng góp ý kiến. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: 1. Stakeholders cần thảo luận liên tục, không phải chỉ được nói 3 phút cuối. 2. Chốt hạng mục làm ở Sprint sau thuộc thẩm quyền của Product Owner (PO sắp xếp Backlog) và quyết định chính thức tại Sprint Planning, không phải Scrum Master chốt ngay tại buổi Review. Sửa: PO tổng kết các góp ý, ghi nhận vào Product Backlog để xem xét/ưu tiên sau; Scrum Master đóng vai trò điều phối thời gian và hỗ trợ tiến trình họp. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận ý tưởng này vào Product Backlog dưới dạng một PBI mới để phân tích, đánh giá độ ưu tiên và giá trị sử dụng cho các Sprint tiếp theo; chưa hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Product Owner ghi nhận đây là lỗi giao diện/trải nghiệm người dùng (UI/UX defect) của PBI-02 vào Product Backlog để Developers tinh chỉnh giao diện (responsive layout) trong Sprint tới; không cam kết sửa ngay lập tức trong buổi họp. |